**Reserva.zone Backlog**

**Le planning**

|  |  |
| --- | --- |
| Périodes | Tâches |
| Lundi 24 juillet 2023 | -création de logo  -diagramme de classe  -diagramme de cas  -lien GitHub  \_compte Trello  -Product backlog  -base de données |
| Mardi 25 juillet 2023 | -registre et login  -cahier de charge  -page d’acceuil |
| Mercredi 26 juillet | - |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**I-Fonctionnalité Gestion de compte super-admin et configurations**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scénarios** | **Détails** | **Sprints** | **Durées** | **Résultats** |
| En tant que admin je dois pouvoir accéder à mon espace | Réalisation d’un formulaire de connexion |  |  | L’utilisateur arrive à se connecter et est redirigé vers son espace |
| En tant que super admin je dois pouvoir me déconnecter | Réalisation d’un bouton de déconnexion |  |  | L’utilisateur arrive à fermer sa session et se déconnecte |
| En tant que super admin je dois pouvoir modifier mes information | Réalisation des formulaires de modification d’information | **Sprint 1** |  | L’utilisateur arrive à changer ses informations (nom, prénom, email, numéro,) |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter un compte prestataire, le modifier et retirer | Réalisation d’un formulaire d’inscription pour les prestataires |  |  |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter un compte client, le modifier et retirer | Réalisation d’un formulaire d’inscription pour les prestataires |  |  |
| En tant que super admin je dois pouvoir ajouter un une structure, le modifier et retirer |  |  |  |  |